## Lo que yo haría ahora

Y aquí creo que es donde realmente empieza el proyecto.

No escribiría ni una línea más de documentación.

Haría esto:

### Semana 1

Crear el repositorio.

atlas/

apps/

packages/

docs/

### Semana 2

Montar:

- Next.js

- Tailwind

- shadcn/ui

- Biome o ESLint + Prettier

- Vitest

- Playwright

- GitHub Actions

- Vercel

### Semana 3

Construir únicamente:

Button

Input

Card

Wizard

Progress

Nada más.

### Semana 4

Empezar el Journey Engine.

Sin ninguna herramienta todavía.

### Semana 5

Primer Journey.

Comprar vivienda.

Y a partir de ahí, iterar.

## Hay una cosa que sí cambiaría

Después de todo lo que hemos diseñado, creo que el proyecto ya no debería llamarse "web de herramientas financieras".

Le pondría un nombre interno.

Por ejemplo:

Atlas

¿Por qué?

Porque Atlas no es una calculadora.

Es una plataforma.

Dentro de Atlas existirían los Journeys.

Los Decision Engines.

Las herramientas.

La documentación.

Las APIs.

Incluso una futura app móvil.

Es mucho más fácil construir una marca alrededor de un producto que alrededor de "una web de calculadoras".